APPEL D’OFFRES

POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMMISSARIAT ET DEUX SOUS-COMMISSARIATS DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE DANS LA PROVINCE DE L’ITURI

| No de référence de l’appel d’offres : 30000033610. | Pays : République démocratique du Congo | Date : 17 September 2026 |
| --- | --- | --- |

SECTION 1 : LETTRE D’INVITATION

# L’Organisation internationale pour les migrations (ci-après, « l’OIM ») invite par la présente les soumissionnaires potentiels à présenter une offre conformément aux conditions générales du contrat et à la liste des besoins figurant dans le présent appel d’offres.

Avant de soumettre une offre, veuillez lire attentivement les documents ci-joints.

Section 1 : Lettre d’invitation

Section 2 : Instructions aux soumissionnaires

Section 3 : Fiche d’information

Section 4 : Critères d’évaluation

Section 5 : Liste des besoins

Section 6 : Conditions du contrat et formulaire de contrat

Section 7 : Formulaires d’appel d’offres

- Formulaire A : Confirmation de l’offre

- Formulaire B : Liste de vérification

- Formulaire C : Soumission d’une offre

- Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire

- Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l’association

- Formulaire F : Admissibilité et qualifications

- Formulaire G : Offre technique

- Formulaire H : Bordereau de prix

- Formulaire I : Garantie d’offre

Si vous souhaitez répondre au présent appel d’offres, nous vous invitons à établir votre offre conformément aux prescriptions et à la procédure énoncées dans cet appel d’offres et à la soumettre avant la date limite indiquée à la section 3 (Fiche d’information).

Veuillez accuser réception du présent appel d’offres en complétant et en renvoyant le formulaire A (Confirmation de l’offre) ci-joint par courrier électronique à rfqdrc@iom.int au plus tard le 02 October 2026, en indiquant si vous avez ou non l’intention de soumettre une offre. Si vous avez besoin de précisions, veuillez-vous adresser aux personnes de contact indiquées à la section 3 (Fiche d’information).

Nous attendons votre offre avec intérêt.

Approbation :

___________________________

| Nom : LOPRETE Giuseppe Titre : Chef de mission Date : Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |  |
| --- | --- |

# SECTION 2 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

| ## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES |  |
| --- | --- |
| ### Portée | Les soumissionnaires sont invités à présenter une offre pour les biens/services/travaux indiqués à la section 5 (Liste des besoins), conformément au présent appel d’offres. Un résumé de la portée de l’appel d’offres figure à la section 3 (Fiche d’information). Les soumissionnaires doivent se conformer à toutes les prescriptions énoncées dans le présent appel d’offres, y compris toute modification apportée par écrit par l’OIM. Le présent appel d’offres est conforme aux politiques et procédures de l’OIM. |
| ### Interprétation de l’appel d’offres | Toute offre sera considérée comme une proposition du soumissionnaire et ne constituera ni ne supposera son acceptation par l’OIM. L’OIM n’est en aucun cas tenue d’attribuer un contrat à un soumissionnaire à l’issue du présent appel d’offres. |
| ### Code de conduite des fournisseurs | Tous les fournisseurs potentiels doivent prendre connaissance du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et déclarer avoir compris qu’il définit les normes minimales attendues des fournisseurs des Nations Unies. Le Code de conduite, qui comprend des principes relatifs au travail, aux droits humains, à l’environnement et à la conduite éthique, peut être consulté à l’adresse https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct. |
| ### Soumissionnaires remplissant les conditions requises | Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat contraignant avec l’OIM. Une entreprise soumissionnaire, comme toutes ses parties constitutives, peut avoir la nationalité de n’importe quel pays, à l’exception de ceux énumérés, le cas échéant, à la section 3 (Fiche d’information). Une entreprise soumissionnaire est réputée avoir la nationalité d’un pays si elle est créée, constituée en société ou enregistrée dans ce pays et mène ses opérations dans le respect des dispositions législatives de celui-ci. Tout soumissionnaire dont il est établi qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts sera disqualifié. Les soumissionnaires peuvent être réputés être en conflit d’intérêts s’ils sont, ou ont été par le passé, associés à une entreprise ou à l’un des affiliés de celle-ci ayant été engagé par l’OIM pour fournir des services de conseil concernant la conception, la définition des spécifications et l’élaboration d’autres documents devant être utilisés pour l’achat des biens, des services ou des travaux demandés dans le cadre de la présente procédure d’achat. Un soumissionnaire ne pourra pas présenter d’offre si au moment de la soumission : - Il figure sur la liste d’exclusion, disponible sur le Portail mondial, qui regroupe les informations divulguées par les organismes, fonds ou programmes du système des Nations Unies ; - Il figure sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la liste de la résolution 1267/1989 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; - Il figure sur la liste des prestataires non fiables du groupe des achats de la Banque mondiale et sur la liste des entreprises et des personnes inéligibles de cette dernière ; - Il figure sur d’autres listes relatives aux sanctions applicables, à la discrétion de l’OIM. |
| ### Biens, travaux et services répondant aux conditions requises | Tous les biens, travaux et/ou services à fournir dans le cadre du contrat doivent provenir d’un pays autre que les pays indiqués, le cas échéant, à la section 3 (Fiche d’information), et toutes les dépenses engagées dans le cadre du contrat se limiteront à celles correspondant à ces biens, travaux et services. Aux fins de la présente clause, on entend par « origine » le lieu où les biens sont extraits, cultivés ou produits, ou le lieu à partir duquel les services connexes sont fournis. Des biens sont produits lorsqu’il résulte de la fabrication, de la transformation ou de l’assemblage substantiel et majeur de composants, un produit commercialement reconnu dont les caractéristiques de base, la finalité ou l’utilité sont fondamentalement différentes de ses composants. L’origine des biens, travaux et services est distincte de la nationalité de l’entreprise soumissionnaire. |
| ### Informations exclusives | Le dossier d’appel d’offres et les spécifications, plans, dessins, modèles, échantillons ou informations émis ou fournis par l’OIM le sont uniquement dans le but de permettre l’établissement d’une offre et ne peuvent être utilisés à d’autres fins. Le dossier d’appel d’offres et toute information supplémentaire fournie aux soumissionnaires resteront la propriété de l’OIM. Tous les documents pouvant faire partie du dossier d’offre deviendront la propriété de l’OIM, qui ne sera pas tenue de les restituer à l’entreprise soumissionnaire. |
| ### Publicité | Durant la procédure d’appel d’offres, les soumissionnaires ne sont pas autorisés à faire de la publicité en lien avec l’appel d’offres. |
| ## DOSSIER D’APPEL À LA CONCURRENCE |  |
| ### Précisions sur le dossier d’appel à la concurrence | Les soumissionnaires peuvent demander des précisions sur l’un quelconque des documents du dossier d’appel d’offres au plus tard à la date indiquée à la section 3 (Fiche d’information). Toute demande de précision doit être envoyée par écrit selon les modalités énoncées à la section 3 (Fiche d’information). Les explications ou interprétations fournies par des membres du personnel autres que la personne de contact désignée ne seront pas considérées comme contraignantes ou officielles. L’OIM répondra aux demandes de précision selon la méthode indiquée à la section 3 (Fiche d’information). L’OIM s’efforcera de répondre aux demandes de précision dans les meilleurs délais. Toutefois, tout retard éventuel ne saurait contraindre l’Organisation à reporter la date de soumission des offres, à moins que celle-ci n’estime qu’un tel report est justifié et nécessaire. |
| ### Modification des documents du dossier d’appel d’offres | À tout moment avant la date limite de soumission des offres, l’OIM peut, pour quelque raison que ce soit, par exemple en réponse à une demande de précision formulée par un soumissionnaire, modifier l’appel d’offres au moyen d’un amendement. Les modifications seront communiquées à tous les soumissionnaires potentiels. Si la modification est importante, l’OIM peut prolonger le délai de soumission des offres afin de donner aux soumissionnaires un délai raisonnable pour intégrer la modification dans leur offre. |
| ## ÉTABLISSEMENT DES OFFRES |  |
| ### Coût d’établissement de l’offre | Le soumissionnaire assumera tous les coûts liés à l’établissement et/ou à la soumission de son offre, que celle-ci soit retenue ou non. L’OIM n’est pas responsable de ces coûts, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’achat. |
| ### Langue | L’offre ainsi que toute correspondance y relative entre le soumissionnaire et l’OIM doivent être rédigées dans la ou les langues indiquées à la section 3 (Fiche d’information). |
| ### Documents constitutifs de l’offre | L’offre comprendra les documents suivants accompagnés des formulaires connexes, dont les détails sont fournis à la section 3 (Fiche d’information) : a) Documents permettant de déterminer l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire ; b) Offre technique ; c) Bordereau de prix ; d) Garantie d’offre (si nécessaire). |
| ### Documents permettant de déterminer l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire | Le soumissionnaire doit fournir des documents permettant d’attester de son statut de fournisseur qualifié et remplissant les conditions requises en complétant les formulaires reproduits à la section 7 et en fournissant les documents requis qui y sont indiqués. Pour qu’un marché soit attribué à un soumissionnaire, ses qualifications doivent être justifiées à la satisfaction de l’OIM. |
| ### Offre technique | Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre technique en utilisant le formulaire reproduit à la section 7 et en tenant compte des exigences de l’appel d’offres. |
| ### Bordereau de prix | Le bordereau de prix est établi à l’aide du formulaire reproduit à la section 7, en tenant compte des prescriptions énoncées dans l’appel d’offres. Les prix et rabais proposés par le soumissionnaire doivent être conformes aux exigences indiquées ci-après : - Tous les articles et lots (le cas échéant) doivent être indiqués et tarifés séparément ; - Le prix à indiquer est le prix total de l’offre sans rabais ; - Le soumissionnaire doit indiquer les éventuels rabais inconditionnels et leur mode d’application ; - Les règles INCOTERMS sont régies par l’édition 2020 des INCOTERMS, publiée par la Chambre de commerce internationale. Les règles INCOTERMS et le lieu de destination sont précisés à la section 5 (Liste des besoins) ; - Les prix indiqués par le soumissionnaire resteront fixes pendant la durée d’exécution du contrat par le soumissionnaire et ne pourront en aucun cas être modifiés, sauf indication contraire à la section 3 (Fiche d’information). Toute offre prévoyant un prix ajustable sera considérée comme non conforme et sera rejetée ; - Toutefois, si, conformément à la section 3 (Fiche d’information), les prix indiqués par le soumissionnaire sont susceptibles d’être ajustés au cours de l’exécution du contrat, une offre présentée avec un devis à prix fixe ne sera pas rejetée, mais l’ajustement de prix sera considéré comme nul ; - S’il est indiqué à la section 3 (Fiche d’information) que l’appel d’offres porte sur des marchés individuels (lots) et sauf indication contraire dans cette même section, les prix indiqués doivent correspondre à la totalité (100 %) des articles mentionnés pour chaque lot et à la totalité (100 %) des quantités indiquées pour chaque article d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir une réduction de prix (rabais) en cas de lots multiples doivent préciser le rabais applicable. |
| ### Monnaie des offres | Tous les prix sont exprimés dans la ou les monnaies indiquées à la section 3 (Fiche d’information). Si les offres sont libellées dans des monnaies différentes, à des fins de comparaison des différentes offres : - L’OIM convertira la monnaie indiquée dans l’offre dans la monnaie qu’elle privilégie, conformément au taux de change opérationnel de l’Organisation en vigueur à la date de clôture de l’offre ; et - Dans le cas où elle retiendrait une offre libellée dans une monnaie différente de la monnaie privilégiée indiquée à la section 3 (Fiche d’information), l’OIM se réserve le droit d’attribuer le marché dans la monnaie de son choix, en utilisant la méthode de conversion susmentionnée. |
| ### Droits et taxes | L’Organisation internationale pour les migrations est exonérée de tout impôt direct, à l’exception de la rémunération de services d’utilité publique, ainsi que de tout droit de douane, restrictions et droits de même nature à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. Tous les devis doivent être présentés nets de tout impôt direct et de tout autre droit et taxe, sauf indication contraire ci-après : Tous les prix doivent : ☐ Inclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable ; ☒ Exclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable. |
| ### Durée de validité des offres | Les offres sont valables pour la durée indiquée à la section 3 (Fiche d’information) à compter de la date limite de soumission des offres. Une offre valable pour une durée plus courte peut être rejetée par l’OIM et considérée comme non recevable. Pendant la durée de validité des offres, l’offre initiale du soumissionnaire, y compris la disponibilité du personnel clé, les taux proposés et le prix total, ne pourra être modifiée. Dans des circonstances exceptionnelles, l’OIM pourra demander aux soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leurs offres avant l’expiration de celle-ci. La demande et les réponses seront formulées par écrit et seront considérées comme faisant partie intégrante de l’offre. Si le soumissionnaire accepte de prolonger la durée de validité de son offre, il le fera sans modifier l’offre initiale, mais devra prolonger d’autant la durée de validité de la garantie d’offre, si une telle garantie est requise, conformément à l’article 19 (Garantie d’offre). Le soumissionnaire a le droit de refuser de prolonger la durée de validité de son offre sans renoncer à la garantie d’offre, si requise. Le cas échéant, il sera mis fin à l’évaluation de l’offre. |
| ### Garantie d’offre | Dans le cas où une garantie d’offre est exigée, conformément à la section 3 (Fiche d’information), celle-ci doit être fournie pour le montant et sous la forme indiqués à la section 3. La garantie d’offre est valable pendant au moins trente (30) jours après la date limite de validité de l’offre. La garantie d’offre doit être jointe à l’offre. Si une offre ne comporte pas de garantie alors que celle-ci est demandée dans l’appel d’offres, cette offre sera rejetée. Si le montant ou la durée de validité de la garantie d’offre sont inférieurs à ceux prescrits par l’OIM, celle-ci rejettera l’offre. Si une soumission par voie électronique est autorisée conformément à la section 3 (Fiche d’information), les soumissionnaires devront ajouter une copie de la garantie d’offre dans leur soumission et l’original de la garantie devra être envoyé par coursier ou remis en main propre conformément aux instructions données à la section 3. Les garanties d’offre des soumissionnaires non retenus seront restituées le plus rapidement possible et au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité des offres fixée par l’OIM conformément à l’article 18 (Durée de validité des offres). La garantie d’offre peut être conservée par l’OIM et l’offre rejetée si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : - Le soumissionnaire retire son offre pendant la durée de validité indiquée à la section 3 (Fiche d’information), ou ; - Le soumissionnaire retenu : - Ne signe pas le contrat après l’attribution du marché par l’OIM ; ou - N’est pas en mesure de fournir la garantie de bonne exécution, une copie des assurances ou tout autre document que l’OIM peut exiger comme condition préalable à l’entrée en vigueur du contrat susceptible de lui être attribué. |
| ### Coentreprise, consortium ou association | Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une coentreprise, un consortium ou une association aux fins de l’appel d’offres, chacune de ces personnes morales confirmera dans l’offre conjointe : - Qu’une partie a été désignée entité principale et dûment investie du pouvoir d’engager légalement les membres de la coentreprise, du consortium ou de l’association conjointement et solidairement, ce qui sera attesté par un accord dûment notarié entre personnes morales devant être soumis avec l’offre ; et - Que si le marché leur est attribué, le contrat sera conclu entre l’OIM et l’entité principale désignée, qui agira au nom et pour le compte de toutes les entités qui composent la coentreprise. Après la date limite de soumission des offres, l’entité principale désignée pour représenter la coentreprise, le consortium ou l’association ne peut changer sans l’accord écrit préalable de l’OIM. Si l’offre d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association est retenue, l’OIM attribuera le marché à la coentreprise, représentée par l’entité principale désignée par celle-ci. L’entité principale signera le contrat au nom et pour le compte de toutes les autres entités membres. L’entité principale et les entités membres de la coentreprise, du consortium ou de l’association se conformeront aux dispositions de l’article 21 du présent document relatives à la présentation d’une offre unique. Dans la description de la structure de la coentreprise, du consortium ou de l’association dans l’offre et dans l’accord de coentreprise, de consortium ou d’association, il convient de définir clairement le rôle attendu de chacune des entités constitutives de la coentreprise dans l’exécution des prescriptions énoncées dans l’appel d’offres. Toutes les entités qui composent la coentreprise, le consortium ou l’association sont soumises par l’OIM à une évaluation visant à vérifier qu’elles remplissent les conditions requises et ont les qualifications voulues. Une coentreprise, un consortium ou une association qui présente ses résultats passés et son expérience doit clairement faire la distinction entre : - Les activités menées conjointement par la coentreprise, le consortium ou l’association ; et - Les activités menées par les entités individuelles de la coentreprise, du consortium ou de l’association. Les contrats exécutés précédemment par des experts individuels travaillant à titre privé mais qui sont ou ont été temporairement associés à l’une des entreprises membres de la coentreprise ne peuvent être revendiqués dans la présentation des références individuelles comme une expérience professionnelle par la coentreprise, le consortium, l’association ou par ses membres, mais uniquement par les experts eux-mêmes. Le recours à des coentreprises, consortiums ou associations est encouragé en cas de besoins multisectoriels de grande valeur, lorsque l’éventail des compétences et des ressources requises risque de ne pas être disponible au sein d’une seule entreprise. |
| ### Offre unique | Le soumissionnaire (y compris les membres individuels d’une coentreprise) ne peut présenter qu’une seule offre, en son nom propre ou au nom d’une coentreprise. Les offres présentées par deux soumissionnaires ou plus seront rejetées dans les cas suivants : - Les soumissionnaires ont au moins un partenaire majoritaire, un directeur ou un actionnaire en commun ; - L’un des soumissionnaires reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de la part de l’autre/des autres ; - Les soumissionnaires ont le même représentant légal aux fins du présent appel d’offres ; - Les soumissionnaires ont entre eux, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, une relation qui les met en position d’avoir accès à des informations sur l’offre d’un autre soumissionnaire ou d’exercer une influence sur cette offre dans le cadre de la présente procédure d’appel d’offres ; - Les soumissionnaires sont sous-traitants l’un de l’autre, ou un sous-traitant d’une offre soumet une autre offre en son nom propre en tant que soumissionnaire principal ; ou certains membres du personnel clé proposés pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire participent à plus d’une offre reçue dans le cadre de la présente procédure d’appel d’offres. Cette exigence relative au personnel ne s’applique pas aux sous-traitants participant à plus d’une offre. |
| ### Offres alternatives | Sauf indication contraire à la section 3 (Fiche d’information), les offres alternatives ne sont pas prises en considération. Si la section 3 l’autorise, un soumissionnaire peut soumettre une offre alternative uniquement s’il soumet aussi une offre conforme aux prescriptions énoncées dans l’appel d’offres. Si les conditions d’acceptation de l’offre sont réunies ou les justifications sont clairement établies, l’OIM se réserve le droit d’attribuer un marché sur la base d’une offre alternative. Si des offres multiples/alternatives sont soumises, l’« offre principale » et l’« offre alternative » doivent être clairement identifiées. Si aucune indication n’est fournie pour distinguer l’offre principale de l’offre alternative ou des offres alternatives, toutes les offres seront rejetées. |
| ### Conférence préalable | S’il y a lieu, une conférence préalable sera organisée conformément aux instructions, à la date, à l’heure et au lieu indiqués à la section 3 (Fiche d’information). S’il est indiqué à la section 3 que la participation à la conférence préalable est obligatoire, les soumissionnaires qui ne sont pas présents ne seront pas autorisés à soumettre une offre dans le cadre du présent appel d’offres. S’il est indiqué à la section 3 que la participation à la conférence préalable n’est pas obligatoire, la non-participation d’un soumissionnaire intéressé n’entraînera pas sa disqualification. L’OIM ne donnera aucune réponse officielle aux questions des soumissionnaires concernant l’appel d’offres ou la procédure d’appel d’offres au cours de la conférence préalable. Toutes les questions doivent être soumises conformément à l’article 41 (Précisions concernant les offres). La conférence préalable est organisée dans le seul but de fournir des informations générales. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 (Responsabilité des soumissionnaires), les soumissionnaires ne se fonderont sur aucune information, déclaration ou affirmation faite lors de la conférence préalable, à moins que cette information, déclaration ou affirmation ne soit confirmée par écrit par l’OIM. Le procès-verbal de la conférence préalable sera diffusé comme indiqué à la section 3 (Fiche d’information). Aucune déclaration verbale faite au cours de la conférence ne modifiera les conditions générales de l’appel d’offres, à moins que cette déclaration ne figure expressément dans le procès-verbal de la conférence ou ne soit publiée/affichée en tant qu’amendement à l’appel d’offres. |
| ### Inspection de site | S’il y a lieu, une inspection de site sera organisée conformément aux instructions, à la date, à l’heure et au lieu indiqués à la section 3 (Fiche d’information). S’il est indiqué à la section 3 que la présence à l’inspection de site est obligatoire, les soumissionnaires qui n’y assistent pas ne seront pas autorisés à soumettre une offre dans le cadre du présent appel d’offres. S’il est indiqué à la section 3 que la présence à l’inspection de site n’est pas obligatoire, la non-participation d’un soumissionnaire intéressé n’entraînera pas sa disqualification. Il incombe aux soumissionnaires qui participent à une inspection de site de demander et d’obtenir tout visa nécessaire à leur participation. Avant d’assister à l’inspection de site, les soumissionnaires doivent signer une déclaration de renonciation à toute indemnisation déchargeant l’OIM de toute responsabilité dans les cas suivants : - Perte ou endommagement de tout bien immobilier ou effet personnel ; - Dommages corporels causés à toute personne, maladie ou décès ; - Pertes financières ou dépenses résultant de l’inspection de site ; et - Transport par l’OIM vers le site (le cas échéant) en cas d’accident ou d’acte de malveillance de la part de tiers. L’OIM ne donnera aucune réponse officielle aux questions des soumissionnaires concernant l’appel d’offres ou la procédure d’appel d’offres lors de l’inspection de site. Toutes les questions doivent être soumises conformément à l’article 8 (Précisions sur le dossier d’appel à la concurrence). Une inspection de site sera effectuée dans le seul but de fournir des informations générales. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 (Responsabilité des soumissionnaires), les soumissionnaires ne se fonderont sur aucune information, déclaration ou affirmation faite lors d’une inspection de site, à moins que cette information, déclaration ou affirmation ne soit confirmée par écrit par l’OIM. |
| ### Erreurs ou omissions | Les soumissionnaires signaleront immédiatement à l’OIM par écrit toute ambiguïté, erreur, omission, divergence, incohérence ou autre défaut dans une partie quelconque de l’appel d’offres, en donnant toutes les précisions voulues à cet égard. Les soumissionnaires se garderont de tirer profit de ces ambiguïtés, erreurs, omissions, divergences, incohérences ou autres défauts. |
| ### Responsabilité du soumissionnaire de s’informer | Les soumissionnaires sont tenus de s’informer en vue de l’établissement de leur offre. À cet égard, ils doivent veiller à : - S’informer pleinement sur tous les aspects de l’appel d’offres, y compris le contrat et tous les autres documents figurant ou mentionnés dans le présent appel d’offres et les examiner ; - Passer en revue l’appel d’offres pour s’assurer qu’ils disposent d’une copie complète de tous les documents ; - Demander toute autre information pertinente pour le projet ainsi que la portée des prescriptions, pour autant que cette demande soit raisonnable, et les examiner ; - Vérifier toutes les affirmations, déclarations et informations pertinentes, y compris celles qui figurent ou sont mentionnées dans l’appel d’offres ou qui ont été faites oralement lors d’une réunion de clarification ou d’une inspection de site ou lors de toute discussion tenue avec l’OIM, ses employés ou ses agents ; - Assister à toute conférence préalable ou à toute inspection de site si celles-ci sont obligatoires conformément aux dispositions du présent appel d’offres ; - S’informer des exigences des autorités compétentes et des lois qui s’appliquent, ou pourraient s’appliquer à l’avenir, en ce qui concerne la fourniture des biens, des travaux et/ou des services, et les respecter pleinement ; et - Évaluer eux-mêmes la nature et l’étendue des biens, des travaux et/ou des services requis, tels qu’ils figurent à la section 5 (Liste des besoins), et tenir dûment compte de toutes les prescriptions dans leur offre. Les soumissionnaires déclarent avoir compris que l’OIM, ses directeurs, employés et agents ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie (expresse ou implicite) quant à l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité du présent appel d’offres ou de toute autre information fournie aux soumissionnaires. |
| ### Aucun changement important de situation | Le soumissionnaire informera l’OIM de tout changement de situation survenant au cours de la procédure d’appel d’offres, y compris mais sans s’y limiter : - Un changement ayant une incidence sur toute déclaration, accréditation, licence ou approbation ; - Des changements organisationnels majeurs, une restructuration de l’entreprise, une reprise, un rachat ou un événement similaire ayant une incidence sur le fonctionnement et/ou le financement du soumissionnaire ou de ses principaux sous-traitants ; - Une modification de toute information sur laquelle l’OIM pourrait s’appuyer pour évaluer les offres. |
| ## SOUMISSION DES OFFRES ET OUVERTURE DES OFFRES |  |
| ### Instructions relatives à la soumission des offres | Le soumissionnaire doit présenter une offre complète et dûment signée, accompagnée des documents et formulaires requis indiqués à la section 3 (Fiche d’information). Le bordereau de prix doit être soumis en même temps que l’offre technique. L’offre sera remise selon la méthode indiquée à la section 3. L’offre sera signée par le soumissionnaire ou la ou les personnes dûment habilitées à le faire. L’autorisation sera communiquée au moyen d’un document attestant de cette autorisation, délivré par le représentant légal de l’entité soumissionnaire, ou, si cela est demandé, d’une procuration. Les soumissionnaires doivent être conscients du fait que la soumission d’une offre suppose en soi la pleine acceptation des conditions contractuelles de l’OIM. |
| ### Date limite de soumission des offres | Des offres complètes doivent être reçues par l’OIM de la manière précisée à la section 3 (Fiche d’information) et au plus tard à la date et à l’heure indiquées. En cas de doute sur le fuseau horaire applicable, veuillez consulter le site http://www.timeanddate.com/worldclock/. Il incombe aux soumissionnaires de veiller à ce que leur offre soit reçue avant la date et l’heure de clôture. L’OIM ne saurait être tenue responsable de retards occasionnés par le service de messagerie ou de tout autre problème technique et ne tient compte que de la date et de l’heure réelles de réception de l’offre par l’Organisation. L’OIM peut, à sa discrétion, prolonger la date limite de soumission des offres en modifiant le dossier d’appel à la concurrence conformément à l’article 9 (Modification du dossier d’appel à la concurrence). Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’OIM et des soumissionnaires en vigueur jusqu’à la date limite précédente seront alors soumis à la nouvelle date limite. |
| ### Retrait, substitution et modification des offres | Un soumissionnaire peut retirer, remplacer ou modifier son offre après l’avoir soumise à tout moment avant la date limite de soumission, en envoyant à l’OIM un avis écrit dûment signé par un représentant habilité, accompagné d’une copie de l’autorisation (ou d’une procuration). La substitution ou la modification de l’offre, le cas échéant, doit accompagner l’avis écrit correspondant. Tous les avis doivent être soumis de la même manière que les offres et porter une des mentions suivantes : « RETRAIT », « SUBSTITUTION » OU « MODIFICATION ». Cependant, après la date limite de soumission des offres, celles-ci resteront valables et pourront être acceptées par l’OIM pendant toute la durée de validité des offres, qui pourra être prolongée. Les offres dont le retrait est demandé avant la date limite sont mises à la disposition du soumissionnaire qui les a présentées, qui doit les récupérer dans un délai de 15 jours à compter de leur retrait, faute de quoi l’OIM aura le droit de se débarrasser de cette offre sans l’ouvrir et sans autre avis au soumissionnaire. L’OIM n’est en aucun cas tenue de renvoyer l’offre au soumissionnaire à ses frais. |
| ### Conservation des offres | Les offres reçues avant la date limite de soumission et l’heure d’ouverture seront conservées en lieu sûr et ne seront pas ouvertes avant la date d’ouverture des offres indiquée à la section 3 (Fiche d’information). L’OIM ne pourra être tenue responsable de l’ouverture prématurée d’une offre envoyée à la mauvaise adresse et/ou mal identifiée. |
| ### Ouverture des offres | Les offres seront ouvertes par un comité formé par l’OIM et composé d’au moins deux (2) membres du personnel. Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis si cette possibilité est prévue au titre de la section 3 (Fiche d’information). Le nom des soumissionnaires, les modifications, les retraits, les prix, l’état des étiquettes et des scellés des enveloppes, le nombre de dossiers ou de documents et toute autre précision que l’OIM pourra juger appropriée seront annoncés lors de l’ouverture et consignés dans le rapport d’ouverture, qui ne pourra être consulté que par les soumissionnaires ayant présenté une offre au cours d’une période de trente jours à compter de la date d’ouverture. Les informations qui ne figurent pas dans le rapport d’ouverture des plis ne seront pas communiquées aux soumissionnaires. Aucune offre ne sera rejetée au stade de l’ouverture, sauf en cas de dépôt tardif. |
| ### Offres tardives | Toute offre reçue par l’OIM après la date limite de soumission des offres sera détruite, à moins que le soumissionnaire ne demande qu’elle lui soit renvoyée et qu’il assume la responsabilité et les frais liés à la restitution du dossier d’appel d’offres. Dans des circonstances exceptionnelles, une offre tardive peut être acceptée s’il est établi qu’elle a été envoyée suffisamment tôt avant la clôture de l’appel d’offres et que le retard ne pouvait être raisonnablement prévu par le soumissionnaire ou qu’il était dû à un cas de force majeure. |
| ## ÉVALUATION DES OFFRES |  |
| ### Confidentialité | Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu’à la recommandation d’adjudication, ne sera divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne n’étant pas officiellement concernée par ce processus, même après la publication de l’attribution du marché. Toute tentative d’un soumissionnaire ou de toute personne agissant en son nom visant à influencer l’OIM lors de l’examen, de l’évaluation et de la comparaison des offres ou des décisions relatives à l’attribution du marché peut, sur décision de l’Organisation, entraîner le rejet de l’offre et l’application des procédures de sanction des fournisseurs en vigueur à l’OIM. |
| ### Évaluation des offres | L’OIM procédera à l’évaluation des offres en appliquant les méthodes et les critères définis dans le présent appel d’offres. Aucun autre critère ou méthode ne pourra être appliqué. L’OIM procédera à l’évaluation uniquement sur la base des offres reçues en fonction des critères d’évaluation énoncés à la section 4. L’évaluation des offres se fera selon les étapes suivantes : - Examen préliminaire ; - Évaluation des qualifications et de l’admissibilité ; - Évaluation des offres techniques ; - Évaluation du prix des offres jugées globalement conformes. Une fois l’évaluation terminée, mais avant l’attribution du marché, l’OIM soumettra le soumissionnaire recommandé pour l’attribution à une évaluation de qualification a posteriori (s’il n’y a pas eu de préqualification), conformément à l’article 40 (Qualification a posteriori). |
| ### Examen préliminaire | L’OIM examinera les offres au regard des prescriptions minimales en matière de documents pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été dûment signés et si les offres sont globalement en ordre. Il ne s’agit là que de quelques-uns des indicateurs pouvant être utilisés à ce stade. L’OIM se réserve le droit de rejeter toute offre à ce stade. |
| ### Évaluation des qualifications et de l’admissibilité | Les qualifications et l’admissibilité du soumissionnaire seront évaluées au regard des prescriptions minimales en la matière indiquées à la section 4 (Critères d’évaluation) et à l’article 4 (Soumissionnaires remplissant les conditions requises). |
| ### Évaluation des offres techniques | Une évaluation technique visant à déterminer la conformité générale sera effectuée selon les critères énoncés à la section 4 (Critères d’évaluation). Si l’offre s’écarte, sur un ou plusieurs aspects, des spécifications techniques minimales et/ou des conditions de livraison indiquées à la section 5 (Liste des besoins), elle ne sera pas considérée comme globalement conforme et ne fera pas l’objet d’une évaluation plus approfondie. |
| ### Évaluation des prix | Le prix des offres jugées globalement conformes sera comparé afin d’identifier l’offre la plus globalement conforme dont le coût total est le plus bas pour l’OIM. |
| ### Qualification a posteriori | L’OIM se réserve le droit de procéder à une évaluation de qualification a posteriori afin de déterminer, à sa satisfaction, la validité des informations fournies par le soumissionnaire. Cet exercice doit être entièrement documenté et peut comprendre, sans s’y limiter, tout ou partie des activités suivantes : - Vérification de l’exactitude, de la justesse et de l’authenticité des informations fournies par le soumissionnaire ; - Validation du degré de conformité aux prescriptions de l’appel d’offres et aux critères d’évaluation sur la base de ce qui a été constaté jusqu’à présent par l’équipe d’évaluation ; - Enquête et vérification des références auprès des entités gouvernementales compétentes, de clients antérieurs ou de toute autre entité susceptible d’avoir fait affaire avec le soumissionnaire ; - Enquête et vérification des références auprès de clients précédents pour ce qui est des résultats obtenus dans le cadre de contrats en cours ou achevés, notamment en procédant à des inspections physiques des travaux précédents, si cela est jugé nécessaire ; - Inspection physique des bureaux, succursales ou autres lieux d’activité du soumissionnaire, avec ou sans préavis au soumissionnaire ; - Tout autre moyen que l’OIM pourra juger approprié, à n’importe quel stade de la procédure de sélection, avant l’attribution du marché. |
| ### Précisions concernant les offres | L’OIM peut demander des précisions ou des informations complémentaires par écrit aux soumissionnaires à tout moment de la procédure d’évaluation. Les réponses des soumissionnaires ne doivent en aucun cas porter modification de la substance ou du prix de l’offre, sauf si des erreurs arithmétiques découvertes par l’OIM lors de l’évaluation des offres doivent être corrigées, conformément à l’article 25 des Instructions aux soumissionnaires (Erreurs ou omissions). L’OIM peut utiliser ces informations pour interpréter et évaluer l’offre en question, mais elle n’est pas obligée d’en tenir compte. |
| ### Conformité de l’offre | La détermination par l’OIM de la conformité d’une offre doit être basée sur le contenu de l’offre elle-même. Une offre globalement conforme est une offre qui respecte toutes les conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres sans écart, réserve ou omission non négligeable, à savoir une divergence, réserve ou omission qui : - A une incidence significative sur la portée, la qualité ou le rendement des biens, services et/ou travaux indiqués dans le contrat ; ou - Limite de quelque manière que ce soit et de façon incompatible avec le dossier d’appel d’offres, les droits de l’OIM ou les obligations du soumissionnaire au titre du contrat ; ou - Si elle était rectifiée, défavoriserait la position concurrentielle des autres soumissionnaires présentant une offre globalement conforme. Si une offre n’est pas globalement conforme, elle sera rejetée par l’OIM et le soumissionnaire ne pourra pas la mettre en conformité en procédant à une correction de l’écart, de la réserve ou de l’omission non négligeable. |
| ### Défauts de conformité, erreurs réparables et omissions | Pour autant qu’une offre soit globalement conforme, l’OIM peut ignorer tout défaut de conformité ou toute omission dans l’offre qui, selon elle, ne constitue pas un écart non négligeable, à savoir une question de forme et non de fond, qui peut être corrigée ou supprimée sans porter préjudice aux autres soumissionnaires. Si une offre est globalement conforme, l’OIM peut demander au soumissionnaire de fournir les informations ou les documents nécessaires dans un délai raisonnable pour rectifier les défauts de conformité ou les omissions peu importantes dans l’offre, compte tenu des prescriptions en matière de documents. Cette omission ne doit pas être liée à un quelconque aspect du prix de l’offre. Si le soumissionnaire ne se conforme pas à cette demande, son offre peut être rejetée. Pour les offres qui ont passé l’examen préliminaire, l’OIM vérifiera et corrigera les erreurs arithmétiques de la manière suivante : - En cas de divergence entre le prix unitaire et le total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaut et le total correspondant au poste budgétaire est corrigé, sauf si, de l’avis de l’OIM, la virgule décimale est manifestement mal placée dans le prix unitaire ; dans ce cas, c’est le total indiqué pour le poste budgétaire qui fait foi et le prix unitaire est corrigé ; - En cas d’erreur dans un total correspondant à l’addition ou à la soustraction de sous-totaux, les sous-totaux prévalent et le total est corrigé ; et - En cas de divergence entre les montants en lettres et ceux en chiffres, le montant en lettres prévaut, sauf si le montant exprimé en lettres est lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaut. Si le soumissionnaire qui a présenté l’offre évaluée la moins élevée n’accepte pas que les erreurs soient corrigées, son offre sera rejetée et sa garantie d’offre pourra être retenue. |
| ### Droit d’accepter toute offre et de rejeter tout ou partie des offres | L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du marché, sans engager sa responsabilité auprès du ou des soumissionnaires concernés ni avoir l’obligation d’informer le ou les soumissionnaires concernés du motif de sa décision. L’OIM n’est pas tenue d’attribuer le marché au soumissionnaire de l’offre la moins élevée. |
| ### Échantillons | Si les dispositions de la section 5 (Liste des besoins) l’exigent, des échantillons gratuits qui ne seront pas restitués doivent être fournis avant la date limite de soumission des offres afin que l’OIM ou son représentant puisse évaluer et tester l’article et/ou l’emballage et le conditionnement avant toute attribution. Les échantillons feront l’objet d’un examen technique et d’une analyse en laboratoire, le cas échéant. Les échantillons fournis à l’OIM ne devront pas être restitués, sauf indication contraire. Ils doivent porter le numéro de l’appel d’offres. Si un soumissionnaire ne fournit pas les échantillons ou les documents demandés par l’OIM en temps voulu, l’Organisation peut déclarer l’offre non retenue. |
| ## ATTRIBUTION DU MARCHÉ |  |
| ### Critères d’attribution | En cas d’adjudication, l’OIM attribuera le contrat au soumissionnaire considéré comme qualifié et remplissant les conditions requises dont l’offre aura été jugée la moins élevée et la plus conforme à l’appel d’offres. L’OIM se réserve le droit de mener avec le soumissionnaire recommandé pour l’attribution du marché des négociations sur le contenu de son offre. |
| ### Droit de modifier une prescription au moment de l’adjudication | Au moment de l’attribution du marché, l’OIM se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de biens, de travaux et/ou de services indiquée initialement à la section 5 (Liste des besoins), pour autant que cela ne dépasse pas les pourcentages indiqués à la section 3 (Fiche d’information), et sans modification des prix unitaires ou des autres conditions de l’offre et du dossier d’appel d’offres. |
| ### Avis d’adjudication | Avant l’expiration de la durée de validité des offres, l’OIM informera le soumissionnaire retenu par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal, que son offre a été acceptée. Il convient de noter que, s’il n’est pas déjà enregistré au niveau approprié sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies, le soumissionnaire devra compléter la procédure d’enregistrement sur le Portail mondial avant la signature et la finalisation du contrat. |
| ### Compte rendu | Si un soumissionnaire n’est pas retenu, il peut demander un compte rendu à l’OIM. L’objectif de ce compte rendu est d’aborder les points forts et les points faibles de l’offre du soumissionnaire afin d’aider ce dernier à mieux répondre à des appels d’offres de l’OIM à l’avenir. Le contenu des autres offres et leur comparaison avec celle du soumissionnaire ne doivent pas être abordés. |
| ### Garantie de bonne exécution | Si cela est indiqué à la section 3 (Fiche d’information), le soumissionnaire retenu devra fournir une garantie de bonne exécution du montant indiqué, sous la forme précisée et dans le délai prescrit à compter de la réception du contrat de l’OIM. Les banques émettrices de garanties de bonne exécution doivent être agréées par le contrôleur financier de l’OIM, c’est-à-dire qu’il doit s’agir de banques déclarées aptes à opérer en tant que banque commerciale par la banque centrale du pays. L’OIM restituera sans délai les garanties d’offre des soumissionnaires non retenus conformément à l’article 19 (Garantie d’offre). Le fait que l’adjudicataire ne fournisse pas la garantie de bonne exécution susmentionnée ou ne signe pas le contrat constitue un motif suffisant pour lui faire perdre la garantie d’offre et annuler l’attribution du marché. Dans ce cas, l’OIM pourra attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre globalement conforme la moins élevée et dont l’Organisation estime qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le contrat de manière satisfaisante. |
| ### Garantie bancaire pour paiement anticipé | Sauf lorsque les intérêts de l’OIM l’exigent, la pratique habituelle de l’Organisation est de ne pas effectuer de paiement anticipé (c’est-à-dire des paiements effectués avant réception des produits). Si un paiement anticipé est autorisé conformément à la section 3 (Fiche d’information), et si cela est indiqué, le soumissionnaire doit présenter une garantie bancaire correspondant au montant total du paiement anticipé. Les banques émettant des garanties bancaires doivent être agréées par le contrôleur financier de l’OIM, c’est-à-dire qu’il doit s’agir de banques déclarées aptes à opérer en tant que banque commerciale par la banque centrale du pays. |
| ### Dommages-intérêts | Si cela est indiqué à la section 3 (Fiche d’information), l’OIM fera payer des dommages-intérêts pour les dommages et/ou les risques causés à l’OIM résultant d’un retard du prestataire ou du non-respect de ses obligations au titre du contrat. |
| ### Contestation de la procédure | Tout soumissionnaire qui estime avoir été traité injustement dans le cadre de la présente procédure d’appel d’offres ou de tout marché susceptible d’être attribué à l’issue de cette procédure peut déposer une plainte auprès de mscu@iom.int. |

# SECTION 3 : FICHE D’INFORMATION

Les précisions suivantes complètent ou modifient les dispositions de la section 2 (Instructions aux soumissionnaires). En cas de divergence, les dispositions du présent document prévalent sur celles de la section 2.

| Article de la section 2 correspondant |  | Instructions/prescriptions particulières |
| --- | --- | --- |
| 1. | Portée | Le numéro de référence du présent appel d’offres est le suivant : 30000033610 L’appel d’offre consiste en la fourniture de services pour la construction de commissariats et sous-commissariats de la Police Nationale Congolaise selon les conditions décrites à la section 5. |
| 4. | Soumissionnaires remplissant les conditions requises | Les soumissionnaires de tous les pays peuvent participer à l’appel d’offres. |
| 5. | Biens, travaux et services répondant aux conditions requises | Les biens, travaux et/ou services faisant l’objet de cet appel d’offres peuvent provenir de tous les pays. |
| 8. | Précisions sur le dossier de mise en concurrence | Coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des précisions sur le dossier de mise en concurrence : Point focal : SUEN Margaret Choi-ming Adresse : 373 Avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa, Ngaliema Bâtiment 58, Concession Utex/Immotex – République démocratique du Congo Courriel : rfqdrc@iom.int ATTENTION : LES OFFRES NE DOIVENT PAS ÊTRE ENVOYÉES À L’ADRESSE CI-DESSUS, MAIS À L’ADRESSE PRÉVUE À CET EFFET INDIQUÉE CI-APRÈS (voir l’article 28 de la Fiche d’information). |
|  |  | Date limite pour l’envoi de demandes de précisions/questions : Date : 02-Oct-26 Heure : 14h00 Fuseau horaire : Heure de Kinshasa |
|  |  | Modalités de communication des informations complémentaires à l’appel d’offres et des précisions/réponses aux demandes de renseignements : Communication directe aux soumissionnaires potentiels par publication sur le site Web www.tala.com, UNGM, site de l’OIM. |
| 11. | Langue | L’ensemble des offres, des informations, des documents et de la correspondance entre l’OIM et les soumissionnaires dans le cadre de la présente procédure d’appel d’offres seront rédigés en français. |
| 15. | Ajustement des prix | Le prix indiqué par le soumissionnaire n’est pas susceptible d’être ajusté au cours de l’exécution du contrat. |
| 15. | Offres partielles (lots) | Les soumissionnaires sont autorisés à proposer des prix pour un ou plusieurs lots indiqués à la section 5 (Liste des besoins). Toutefois, les soumissionnaires doivent proposer 100 % des articles et 100 % des quantités par article indiqués pour chaque lot. L’évaluation se fera par lot. |
| 16. | Monnaie des offres | Les prix sont indiqués en dollars américain (USD) |
| 17. | Droits et taxes | Tous les prix doivent : Exclure la TVA et tout autre impôt indirect applicable. |
| 18. | Durée de validité des offres | 90 jours |
| 19. | Garantie d’offre | Obligatoire pour un montant de 2% du montant de l’offre. La garantie d’offre sera libellée dans la même monnaie que celle indiquée à l’article 16 (Monnaie des offres). Formes acceptables de garantie d’offre ☒ Modèle de formulaire de garantie d’offre figurant à la section 7 ☒ Tout chèque émis par une banque/chèque de banque/chèque certifié |
| 22. | Offres alternatives | Ne seront pas examinées. |
| 23. | Conférence préalable | Ne sera pas organisée. |
| 24. | Inspection de site | L’inspection de site : ☐ est obligatoire ; ☒ n’est pas obligatoire. |
| 28. | Instructions relatives à la soumission des offres | Modalités autorisées de soumission des offres autorisées : ☒ soumission électronique ; ☒ soumission par courriel ; ☐ soumission par coursier/remise en main propre. SOUMISSION ÉLECTRONIQUE Portal WAVE SOUMISSION PAR COURRIEL : rfqdrc@iom.int Adresse de soumission des offres : NE PAS ENVOYER L’OFFRE À UNE AUTRE ADRESSE ÉLECTRONIQUE (MÊME EN COPIE OU EN COPIE CONFIDENTIELLE). - Format des fichiers : PDF - Le nom des fichiers doit comporter un maximum de 60 caractères et ne doit pas contenir de lettres ou caractères spéciaux qui ne font pas partie du clavier ou de l’alphabet latin. - Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus. - Taille maximum des fichiers par transmission : 36 MB / email - Objet obligatoire du courriel : 30000033610 - Construction CIAT&SCIAT PNC en Ituri - Si l’offre comporte des fichiers volumineux, il est recommandé d’envoyer ces fichiers dans des courriels distincts avant la date limite de soumission. - En cas de courriels multiples, chaque courriel doit être clairement identifié en indiquant en objet la mention « courriel no X sur Y » et « courriel no Y sur Y » dans le dernier. - Les documents dont l’original est requis (par exemple, la garantie d’offre) doivent être envoyés à l’adresse ci-après et une copie PDF doit être jointe à la soumission électronique : rfqdrc@iom.int - Il est recommandé de regrouper l’ensemble de l’offre en un nombre aussi réduit que possible de pièces jointes. - Le soumissionnaire doit recevoir un accusé de réception par courrier électronique. SOUMISSION PAR COURSIER/REMISE EN MAIN PROPRE : Adresse de soumission des offres : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. - Le soumissionnaire présentera son offre dans une enveloppe scellée contenant les éléments techniques et le prix. - Le nom et l’adresse du soumissionnaire doivent être indiqués sur l’enveloppe. - L’enveloppe extérieure doit porter clairement la mention suivante : *NE DOIT ÊTRE OUVERT QUE PAR LE PERSONNEL HABILITÉ* Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. Numéro de référence de l’appel d’offres : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. À l’attention de : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. Nom et coordonnées du soumissionnaire : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |
| 29. | Date limite de soumission des offres : | Date : 09-Oct-26 Heure : 17h00 Fuseau horaire : Heure de Kinshasa |
| 32. | Ouverture des offres | ☐ Il n’y aura pas d’ouverture publique ; ☒ L’ouverture publique des offres se déroulera selon les modalités ci-après. Date et heure : 12-Oct-26, 09h30 GMT+1 l’heure de Kinshasa Lieu : OIM |
|  | Date prévue de début de contrat | 26-Oct-26 |
| 47. | Droit de modifier une prescription au moment de l’adjudication | Les quantités peuvent augmenter au maximum de 10 %. Les quantités peuvent diminuer au maximum de 10 %. |
|  | Attribution du marché à un ou plusieurs soumissionnaires | L’OIM attribuera le marché à : Un ou plusieurs soumissionnaires, en fonction des facteurs suivants : dossier substantiellement conforme à tout point de vue aux prescriptions de l’appel, avec une offre financière se situant dans la marge d’estimation des coûts de l’OIM. |
| 50. | Type de contrat à attribuer | LEG C.5 CONTRAT DE CONSTRUCTION Voir la section 6 pour un exemple de contrat. |
| 50. | Conditions contractuelles applicables | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. Voir la section 6. |
| 52. | Garantie de bonne exécution | Applicable lorsque l’attribution de marché est supérieure à 300 000 dollars américains pour un montant équivalent à 10% (dix pour cent) de prix de services. La garantie de bonne exécution sera libellée dans la même monnaie que celle indiquée à l’article 16 (Monnaie des offres). La garantie de bonne exécution prendra la forme d’une garantie bancaire telle que définie à la section 6. |
| 53. | Paiement anticipé | Autorisé jusqu’à concurrence de 30% de la valeur du contrat. Si un paiement anticipé est autorisé, une garantie bancaire du montant équivalent sera exigée. |
| 54. | Dommages-intérêts | Des dommages-intérêts seront imposés selon les modalités suivantes : Pourcentage du prix du contrat par semaine de retard : 0,1 % jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur du contrat. Au-delà, l’OIM pourra résilier le contrat. |
|  | Autres informations relatives à l’appel d’offres | Les plans sont basés sur un modèle standard à livrer et le bordereau des quantités a été pris en compte des ajustements en fonction des conditions spécifiques du site (emplacement, conditions du sol, services existants, etc.). |

# SECTION 4 : CRITÈRES D’ÉVALUATION

Critères de l’examen préliminaire

Le respect de tous les critères sera vérifié lors de l’examen préliminaire.

| Critères | Pièces justificatives |
| --- | --- |
| Exhaustivité de l’offre | Tous les documents et la documentation technique demandés à la section 2 (Instructions aux soumissionnaires), article 12, ont été fournis et sont complets. |
| Le soumissionnaire accepte les conditions contractuelles générales de l’OIM indiquées à la section 6. | Formulaire C : Soumission d’une offre |
| Validité de l’offre | Formulaire C |
| Garantie d’offre assortie d’une durée de validité conforme | Formulaire I |

Critères de qualification et d’admissibilité

Le respect de tous les critères minimums de qualification et d’admissibilité sera évalué.

Si l’offre est présentée au nom d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association, chaque membre doit satisfaire aux critères minimaux, sauf indication contraire.

| Critères d’admissibilité | Pièces justificatives |
| --- | --- |
| Le fournisseur n’a pas été suspendu ni identifié d’une quelconque autre manière comme inéligible par un organisme des Nations Unies, le groupe de la Banque mondiale ou toute autre organisation internationale conformément à l’article 4 de la section 2. | Formulaire C : Soumission d’une offre |
| Absence de conflit d’intérêts conformément à l’article 4 de la section 2. | Formulaire C : Soumission d’une offre |
| Le soumissionnaire n’a pas fait faillite, n’est pas impliqué dans une procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, et il n’y a pas de jugement ou d’action en justice en cours à son encontre qui pourrait nuire à ses activités dans un avenir prévisible. | Formulaire C : Soumission d’une offre |
| Le soumissionnaire est une entité légalement enregistrée . Les documents d'immatriculation de votre société : - Statuts notariés - RCCM - N° Impot - Identification nationale - Agrément ITPR à jour - Enregistrement CNSS - Enregistrement INPP - Preuves de paiements fiscaux à jour | Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire |

| Critères de qualification | Pièces justificatives |
| --- | --- |
| Antécédents de contrats non exécutés : aucune inexécution de contrat n’est due à une défaillance du prestataire au cours des trois dernières années. | Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Antécédents en matière de litiges : aucun cas de décision judiciaire/d’arbitrage prise à l’encontre du soumissionnaire au cours des trois dernières années. | Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Expérience antérieure : |  |
| Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente. | Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Minimum de trois (3) contrats de valeur, nature et complexité similaires exécutés au cours des cinq (5) dernières années. Le valeur des travaux cités doit être au moins équivalent à 50% du coût estimé du projet. (Dans le cas d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association, l’ensemble des parties doivent satisfaire à cette exigence.) | Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Situation financière : |  |
| Liquidité : Le ratio entre le montant moyen de l’actif à court terme et du passif à court terme sur les trois dernières années doit être égal ou supérieur à 1. | Copie des états financiers vérifiés des trois dernières années. Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Chiffre d’affaires : Les soumissionnaires doivent avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimum de trois (3) fois le cout de son offre au cours des trois dernières années. (Dans le cas d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association, l’ensemble des parties doivent satisfaire à cette exigence.) | Copie des états financiers vérifiés des trois dernières années. Formulaire F : Admissibilité et qualifications |
| Les liquidités et / ou facilités de crédit, nets d'autres engagements contractuels et hors tous paiements anticipés qui pourraient être faits en vertu du Contrat, dont le montant n’est pas inférieur à 50% du coût estimé du projet. | L'engagement écrit de la banque de l'entrepreneur de lui apporter une ligne de crédit si le marché lui est attribué, ou un certificat de dépôt d’espèces spécifiquement dédié au contrat ou au projet, en cas d'attribution, pour un montant non inférieur à 50% de la valeur de l’offre ; Formulaire F : Eligibilité et Qualification. |

Critères d’évaluation technique

Les critères de qualification technique sont les exigences minimales qui seront évaluées sur une base pondérée. Cela déterminera si l’offre répond pour à l’essentiel aux des exigences techniques. Toutes les offres doivent être vérifiées pour vérifier leur conformité substantielle aux exigences techniques.

| Résumé des sections d'évaluation des propositions techniques |  | Points pouvant être obtenus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Qualification, capacité et expérience du soumissionnaire | 20 |
| 2. | Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés | 50 |
| 3. | Structure de gestion et personnel clé | 30 |
|  | Total | 100 |
|  | Notation minimal requis | 70 |

| Section 1. Expérience |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critères | Exigence | Points |
| - Expérience similaire: Expérience similaire réussie en termes de nature et de complexité équivalentes, réalisée pour le compte de l'ONU et d'ONGI ou d'autres organisations réputées au RDC. Le soumissionnaire, dans les 3 dernières années, a l’expérience en qualité de maître d'œuvre dans la construction de travaux de nature et complexité équivalentes à celles des Travaux conformer à cette exigence, le coût des travaux cités doit être au moins équivalent à 50% du coût estimé du projet devant être achevé à 70 %. Fournir des preuves telles que des contrats ou des bons de commande et des certificats. Le soumissionnaire doit démontrer à travers des projets antérieurs sa capacité à produire un travail de haute qualité. | d'au moins 5 travaux de nature et complexité équivalentes | 20 |
|  | d'au moins 3 travaux de nature et complexité équivalentes | 10 |
|  | de moins de 3 travaux de nature et complexité équivalentes | 0 |
| Total Section 1 |  | /20 |

Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés

| Section 2. Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critères | Exigence | Points |
| Programme des travaux : Cette catégorie est basée sur le délai proposé pour réaliser les travaux. Un calendrier de construction et un calendrier de main-d’œuvre détaillé des travaux (séquence des activités sur la manière dont les travaux seront mis en œuvre) est requis pour montrer comment le programme des travaux a été planifié. - Calendrier de travaux: Le calendrier de construction et le calendrier de main-d’œuvre respecte le délai d’achèvement proposé par l’OIM | +/- 15 % du délai d'achèvement proposé par l'OIM | 5 |
|  | Supérieur à 15 % du délai d'achèvement proposé par l'OIM OU Inférieur à 15 % du délai d'achèvement proposé par l'OIM | 0 |
| - Détails des travaux: La séquence des activités sur la manière dont les travaux seront mis en œuvre est logique et réalisable avec suffisamment de détails pour évaluer l’exécution prévue, la mise en scène et l’allocation des ressources pour les travaux | La séquence des activités sur la manière dont les travaux seront mis en œuvre est logique et réalisable avec suffisamment de détails | 10 |
|  | La séquence des activités pour la mise en œuvre des travaux est logique et réalisable, mais manque de détails suffisants | 5 |
|  | La séquence des activités sur la manière dont les travaux seront mis en œuvre n’est pas logique et/ou réalisable | 0 |
| - Méthodes de construction: Un descriptif du programme qui décrit comment les travaux, y compris l'intégration des travaux de leurs sous-traitants et des sous-traitants désignés (le cas échéant), seront réalisés depuis la prise en charge du site jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris la gestion de la qualité ; Santé et sécurité; et les questions environnementales. Avec suffisamment de détails pour évaluer l’exécution prévue, la mise en scène et l’allocation des ressources pour les travaux - Description de l’approche du Proposant et de la méthodologie pour satisfaire ou dépasser les exigences des Termes de Référence - Description des mécanismes et outils disponibles pour la surveillance et l’évaluation de la performance ; comment ils doivent être adoptés et utilisés pour une exigence spécifique | Les méthodes de construction proposée sont logiques et couvre toutes les étapes de la construction depuis la prise en charge du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux en ce qui concerne la gestion de la qualité; santé et sécurité; et les questions environnementales. | 20 |
|  | Les méthodes de construction proposées couvrent les étapes de la construction depuis la prise en charge du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux mais il manque une des sections qui concerne la gestion de la qualité ; santé et sécurité ; et les questions environnementales. | 15 |
|  | Les méthodes de construction proposées couvrent la plupart des étapes de la construction depuis la prise en charge du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et/ou il manque une ou plus des sections qui concerne la gestion de la qualité ; santé et sécurité ; et les questions environnementales. | 5 |
|  | Les méthodes de construction proposée ne sont pas logiques ou suffisamment détaillées | 0 |
| - Liste des équipements possédés ou loués : type, caractéristiques, nombre minimum et disponibilité des équipements clés. Un soumissionnaire doit démontrer qu'il possède de manière adéquate les actifs et/ou les machines minimum requis. Le soumissionnaire doit démontrer qu'il a accès à l'équipement requis par le biais de la propriété ou de la location. | Présenté une liste contenante au moins 100 % de l'équipement requis avec leur preuve de propriété/location. | 15 |
|  | Présenté une liste contenante au moins 75 % de l'équipement requis avec leur preuve de propriété/location. | 10 |
|  | Présenté une liste contenante au moins 75 % de l'équipement requis avec leur preuve de propriété/location. | 0 |
| Total Section 2 |  | /50 |

| Section 3. Structure de gestion et personnel clé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critères | Exigence | Points |
| - L’organigramme pour l’exécution du Contrat Composition et structure de l’équipe proposée. Les rôles proposés de la direction et de l’équipe de personnel clé sont-ils adaptés à la prestation des services nécessaires ? | La composition et la structure de l’équipe proposée sont adaptées à la prestation des services de construction. | 10 |
|  | La composition et la structure de l’équipe proposée ne sont pas adaptées à la prestation des services de construction pour des raisons telles que le manque de couverture géographique, l’absence de rôles fonctionnels de base (administratifs et techniques), la structure non spécifique à la mise en œuvre de cet appel d’offres, etc. | 0 |
| - Pour chaque poste de personnel clé spécifiée en Formulaire D : Des CV détaillés doivent être présentés. Pour tous les postes supérieurs, minimum 10 ans d'expérience. Pour tous postes intermédiaires, minimum de 5 ans d'expérience. Joindre les CVs et certificats/diplômes. | Expérience démontrée en équipe pour tous les postes clés dans une activité pertinente avec des cadres supérieurs occupant des postes de direction, appuyée par un diplôme ou une formation pertinente. | 20 |
|  | Expérience démontrée en équipe pour la plupart des postes clés dans une activité pertinente, appuyée par un diplôme ou une formation pertinente. | 10 |
|  | Manque d’expérience démontrée dans une activité pertinente ou manque de diplôme ou de formation pertinente | 0 |
| Total Section 3 |  | / 30 |

Évaluation des prix

| Critères | Pièces justificatives |
| --- | --- |
| Le prix total de l'offre est complet, signé et comprend tous les frais liés à la réalisation des travaux (main-d'œuvre, matériel, équipement). Les prix unitaires sont équilibrés, précis et raisonnables. | Formulaire H : Bordereau de prix |

# SECTION 5 : LISTE DES BESOINS

- Résumé des besoins

Les besoins sont composés des lots suivants :

- Lot 1 : construction d’un (01) Commissariat (CIAT) de référence de la Police Nationale Congolaise (PNC) à Tchomia dans le territoire de Djugu,

- Lot 2 : construction d’un (01) sous commissariats (SCIAT) de la PNC à Kasenyi dans le territoire d’Irumu),

- Lot 3 : construction d’un sous commissariat de la PNC à Ndrele dans le territoire de Mahagi

B. Spécifications techniques:

Lien pour téléchargement des documents :  DAO CIAT et 2 S-CIAT ITURI

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES ET PARTICULIERES POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMMISSARIAT ET DE DEUX SOUS COMMISSARIATS DANS LA PROVINCE DE L’ITURI

C. Plans

Le dossier d’appel d’offres comprend les plans suivants.

Les plans architecturaux et techniques relatifs aux postes de police commissariat (CIAT) et sous commissariat (SCIAT) annexés au présent dossier doivent être considérés comme des modèles standards de référence de la Police Nationale Congolaise (PNC), élaborés pour une application à l’échelle nationale. À ce titre, certaines mentions géographiques figurant sur les plans, notamment les références à Kinshasa ou à la commune de Kimbanseke, correspondent au contexte de développement initial de ces plans types et ne constituent pas une indication du site d’implantation des ouvrages faisant l’objet du présent marché.

| Nom | Objectif |
| --- | --- |
| PLANS DETAILLES CIAT | Plans pour le commissariat de Lot 1 |
| PLANS DETAILLES S-CIAT | Plans pour les sous-commissariats de Lot 2 et 3 |

D. Inspections et essais

Les inspections et essais suivants seront effectués :

Conformément au Cahier de charges

# SECTION 6 : CONDITIONS CONTRACTUELLES ET MODÈLES DE CONTRACT

## 6.1 Modèles de contrat assortis des conditions générales

Lien : C5 Construction Contract FR - 20240125.docx

6.2 Garantie de restitution d’acompte (garantie bancaire)

## GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTE (garantie bancaire)

À :	[nom et adresse du bureau de l’OIM]

Contrat : [nom du contrat]

À qui de droit :

Nous avons été informés du fait que [nom du contractant] (ci-après « le contractant ») a conclu avec l’OIM le contrat no [numéro de référence du contrat] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [brève description des biens et services connexes] (ci-après « le contrat »).

En outre, nous croyons savoir que, conformément aux dispositions du contrat, un paiement anticipé d’un montant de [montant en chiffres et en lettres] doit être effectué contre une garantie de restitution d’acompte.

À la demande du contractant, nous soussignés [nom de la banque] nous engageons irrévocablement à verser à l’OIM une ou plusieurs sommes n’excédant pas un montant total de [montant en chiffres et en lettres]1 dès réception de sa première demande écrite accompagnée d’une déclaration écrite indiquant que le contractant n’a pas rempli son obligation au titre du contrat parce qu’il a utilisé le paiement anticipé à des fins autres que la fourniture des biens et services requis au titre du contrat.

Nous convenons en outre du fait qu’aucun changement, ajout ou autre modification des conditions générales du contrat ou des biens à fournir au titre de ce contrat ou de l’un quelconque des documents contractuels pouvant avoir été conclus entre [nom du bureau de l’OIM] et le contractant ne nous dégagera de quelque manière que ce soit de toute obligation qui nous incombe au titre de la présente garantie, et nous renonçons par la présente au droit d’être informés de tout changement, ajout ou modification de ce type.

La présente garantie sera valable et de plein effet à compter de la date du paiement anticipé versé au titre du contrat et jusqu’à ce que [nom du bureau de l’OIM] reçoive le remboursement intégral du même montant de la part du contractant.

Cordialement,

Signature et cachet : _____________________________

Nom de la banque/de l’institution financière : ___________________________

Adresse : __________________________________

Date : ___________________________________

6.3 Garantie de bonne exécution

## Garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

À : [nom et adresse de l’employeur]

CONSIDÉRANT que [nom et adresse du contractant] (ci-après, « le contractant ») s’est engagé, conformément au contrat no [numéro] daté du [date], à exécuter [intitulé du contrat et brève description des travaux] (ci-après, « le contrat ») ;

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT qu’il est indiqué dans ledit contrat que le contractant doit fournir à l’OIM une garantie bancaire émise par une banque reconnue du montant indiqué dans ledit contrat, afin de garantir le respect de ses obligations au titre du contrat ;

ET CONSIDÉRANT que nous avons accepté d’accorder au contractant une telle garantie bancaire ;

CECI ÉTANT RAPPELÉ, nous déclarons par la présente que nous nous portons garants et que nous sommes responsables envers l’OIM, pour le compte du contractant, dans la limite de [montant de la garantie] [montant en lettres], ladite somme étant à payer dans les monnaies et les proportions de monnaies dans lesquelles le prix du contrat est exigible, et nous nous engageons à payer à l’OIM, à la première demande écrite de celle-ci et sans objection ni négociation, toute somme dans la limite de [montant de la garantie], sans qu’elle ait à prouver ou à motiver sa demande de paiement.

Par la présente, nous dispensons l’Organisation de l’obligation de réclamer ladite dette au contractant avant de nous soumettre sa demande.

Nous convenons en outre du fait qu’aucun changement, ajout ou autre modification des conditions générales du contrat ou des travaux à exécuter au titre de celui-ci ou de l’un quelconque des documents contractuels qui pourraient avoir été conclus entre le contractant et l’OIM ne nous dégagera de quelque manière que ce soit de toute obligation qui nous incombe au titre de la présente garantie, et nous renonçons par la présente au droit d’être informés de tout changement, ajout ou modification de ce type.

Cette garantie est valable 28 jours à compter de la date de délivrance du certificat d’achèvement des travaux.

Signature et cachet du garant __________________

Nom de la banque ____________________________

Adresse _______________________________

Date _________________________________

# SECTION 7 : FORMULAIRES D’APPEL D’OFFRES

Formulaire A : Confirmation de la soumission d’une offre

Formulaire B : Liste de vérification

Formulaire C : Soumission d’une offre

Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire

Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l’association

Formulaire F : Admissibilité et qualifications

Formulaire G : Offre technique

Formulaire H : Bordereau de prix

Formulaire I : Garantie d’offre

## FORMULAIRE A : CONFIRMATION DE LA SOUMISSION D’UNE OFFRE

Veuillez accuser réception de l’appel d’offres en remplissant le présent formulaire et en le renvoyant par courrier électronique à l’adresse et à la date indiquées dans la lettre d’invitation.

| À : | Indiquer le nom de la personne de contact |  | Courriel : Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact — à ne pas confondre avec l’adresse électronique sécurisée prévue pour l’envoi des offres |
| --- | --- | --- | --- |
| De : | Indiquer le nom du soumissionnaire |  |  |
| Objet | Numéro de référence de l’appel d’offres : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |
| Cocher la case appropriée |  | Description |  |  |
| ☐ |  | OUI, nous avons l’intention de soumettre une offre. |  |  |
| ☐ |  | NON, nous ne sommes pas actuellement en mesure de soumettre une offre compétitive pour les biens/travaux/services demandés. |  |  |

Si vous avez choisi NON ci-dessus, veuillez indiquer la ou les raisons ci-après :

| Cocher la case appropriée | Description |
| --- | --- |
| ☐ | Nous ne fournissions pas les biens/services demandés. |
| ☐ | Nous ne sommes pas actuellement en mesure de soumettre une offre compétitive pour les produits demandés. |
| ☐ | Les produits demandés ne sont pas disponibles actuellement. |
| ☐ | Nous ne pouvons pas nous conformer aux spécifications requises. |
| ☐ | Nous ne pouvons pas fournir le type de conditionnement demandé. |
| ☐ | Nous ne pouvons proposer que des prix FCA. |
| ☐ | Les informations fournies dans le cadre de l’appel d’offres sont insuffisantes. |
| ☐ | L’appel d’offres est trop compliqué. |
| ☐ | Le délai accordé pour l’établissement de l’offre est insuffisant. |
| ☐ | Nous ne pouvons pas respecter les conditions de livraison. |
| ☐ | Nous ne sommes pas en mesure de respecter les conditions générales, par exemple les modalités de paiement, la demande de garantie de bonne exécution, etc.. Donner des précisions ci-après. |
| ☐ | Les critères/exigences en matière de durabilité sont trop stricts (le cas échéant). |
| ☐ | Nous ne proposons pas de services d’exportation. |
| ☐ | Nous ne vendons pas aux Nations Unies. |
| ☐ | Le volume demandé est inférieur à notre volume minimum au montant de commande minimum que nous exigeons. |
| ☐ | Notre capacité de production est actuellement atteinte. |
| ☐ | Nous sommes fermés pendant les fêtes. |
| ☐ | Nous avons dû accorder la priorité aux demandes d’autres clients. |
| ☐ | Nous n’assurons pas de ventes directes et recourons à des distributeurs. |
| ☐ | Nous ne disposons pas de service après-vente. |
| ☐ | La personne chargée des appels d’offres est absente. |
| ☐ | Autre (indiquer les raisons ci-après) : |
| Autres informations : Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |
| ☐ | Nous souhaitons recevoir les prochains appels d’offres pour ce type de biens. |
| ☐ | Nous ne souhaitons pas recevoir d’appels d’offres pour ce type de biens. |

Les questions du soumissionnaire sur les motifs de non-soumission d’une offre doivent être adressées à l’OIM par courrier électronique rfqdrc@iom.int.

## FORMULAIRE B : LISTE DE VÉRIFICATION

Le présent formulaire fait office de liste de vérification pour l’établissement de l’offre. Veuillez remplir les formulaires d’appel d’offres conformément aux instructions et les renvoyer avec votre offre. Aucune modification du format des formulaires n’est autorisée et aucune substitution ne sera acceptée.

Avant de soumettre votre offre, veuillez vous assurer que vous respectez les instructions de la section 2 (Instructions aux soumissionnaires) et de la section 3 (Fiche d’information).

Offre technique :

| Avez-vous dûment rempli tous les formulaires d’offre à renvoyer ? |  |
| --- | --- |
| - Formulaire C : Soumission d’une offre | ☐ |
| - Formulaire D : Informations sur le soumissionnaire | ☐ |
| - Statuts notariés | ☐ |
| - RCCM | ☐ |
| - N° Impot | ☐ |
| - Identification nationale | ☐ |
| - Agrément ITPR à jour | ☐ |
| - Enregistrement CNSS | ☐ |
| - Enregistrement INPP | ☐ |
| - Preuves de paiements fiscaux à jour | ☐ |
| - Formulaire E : Informations sur la coentreprise, le consortium ou l’association | ☐ |
| - Formulaire F : Admissibilité et qualifications | ☐ |
| - Historique des contrats non-exécutés, cochez l'une des 2 options | ☐ |
| - Historique des litiges, cochez l'une des 2 options | ☐ |
| - Tableau d’expérience préalable pertinente rempli avec minimum de 3 années d’expérience pertinente et minimum 3 contrats de valeur, nature et complexité similaires exécutés au cours des 5 dernières années | ☐ |
| - Déclarations de résultats satisfaisants délivrées par les clients principaux | ☐ |
| - Tableau de situation financière rempli | ☐ |
| - Confirmation de ligne de crédit ou certificat de dépôt d’espèces spécifiquement dédié au contrat | ☐ |
| - Copie des états financiers vérifiés des 3 dernières années fournis | ☐ |
| - Formulaire G : Offre technique/Devis quantitatif | ☐ |
| - Méthodologie | ☐ |
| - Planning détaillée | ☐ |
| - Liste des principaux équipements accompagnée des preuves de propriété, contrats de location, accords de mise à disposition ou tout autre document justifiant leur disponibilité. | ☐ |
| - Tableau de personnel clé fournis | ☐ |
| - CV et diplôme(s) de chaque membre de personnel clé | ☐ |
| - Formulaire I : Garantie d’offre | ☐ |
| Avez-vous fourni les documents requis pour déterminer la conformité aux critères d’évaluation de la section 4 ? | ☐ |
| Avez-vous fourni les documents demandés dans le formulaire D (Informations sur le soumissionnaire) ? | ☐ |

Bordereau de prix :

| - Formulaire H : Bordereau de prix | ☐ |
| --- | --- |
| - En format PDF, signé | ☐ |
| - En format Excel | ☐ |

## FORMULAIRE C : SOUMISSION D’UNE OFFRE

| Nom du soumissionnaire : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Date : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro de référence de l’appel d’offres : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |

Nous soussignés proposons de fournir les biens et les services connexes requis par l’OIM conformément à l’appel d’offres no Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. Par la présente, nous soumettons une offre qui comprend la présente offre technique et le bordereau de prix.

Le prix total de notre offre, sans tenir compte des éventuels rabais offerts ci-après, est de : Inscrire le montant en chiffres et en toutes lettres, en indiquant le ou les montants et la ou les monnaies respectives (par lots le cas échéant).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

| Oui | Non |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis par la présente que ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l’un quelconque des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle n’ont fait l’objet d’un jugement final ou d’une décision administrative finale pour l’une des raisons suivantes : procédures de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation ; inexécution d’obligations relatives au paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale ; faute professionnelle grave, y compris fausse déclaration ; fraude ; corruption ; conduite liée à une organisation criminelle ; blanchiment d’argent ou financement du terrorisme ; infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes ; travail des enfants et autres formes de traite d’êtres humains, toute pratique discriminatoire ou d’exploitation, ou toute pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ou autres pratiques prohibées ; irrégularité ; création d’une société-écran ou fait d’être une société-écran. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il est financièrement sain et dûment enregistré. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il dispose de ressources humaines appropriées, ainsi que de l’équipement, des compétences, de l’expertise et du savoir-faire requis pour exécuter pleinement le contrat et de manière satisfaisante, dans les délais stipulés et conformément aux conditions pertinentes. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il se conforme à toutes les lois, ordonnances, règles et règlements applicables. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’en toutes circonstances, il agira au mieux des intérêts de l’OIM. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’aucun fonctionnaire de l’OIM ni aucune tierce partie n’a reçu, ne recevra ni ne se verra offrir par le fournisseur un quelconque avantage direct ou indirect découlant du contrat. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il n’a ni dénaturé ni dissimulé des faits importants pendant le processus d’adjudication. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il respectera le statut juridique, les privilèges et les immunités de l’OIM en tant qu’organisation intergouvernementale. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre que ni le fournisseur ni aucune personne investie de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur lui ou l’un quelconque des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ne figurent dans la version la plus récente de la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni ne font l’objet de l’une quelconque des sanctions ou de toute autre suspension. Si le fournisseur est visé par une sanction ou une suspension temporaire, il en avisera immédiatement l’OIM. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il n’emploie aucune personne, entité ou groupe en lien avec le terrorisme au sens de la version la plus récente de la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de toute autre législation en vigueur relative au terrorisme, ne lui fournit pas de ressources ou un soutien et n’entretient aucun lien avec une telle personne ou entité ou un tel groupe, de nature contractuelle ou autre. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il appliquera les normes éthiques les plus rigoureuses ainsi que les principes d’efficacité et d’économie, d’égalité des chances, de libre concurrence et de transparence, et évitera tout conflit d’intérêts. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je déclare et garantis en outre qu’il s’engage à se conformer au Code de conduite, disponible à l’adresse https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct. |
| ☐ | ☐ | Il incombe au fournisseur d’informer l’OIM sans délai de toute modification des informations fournies dans la présente déclaration. |
| ☐ | ☐ | Au nom du fournisseur, je certifie que je suis dûment habilité(e) à signer la présente déclaration et, au nom du fournisseur, j’accepte de me conformer aux dispositions de ladite déclaration pendant la durée de tout contrat conclu entre le fournisseur et l’OIM. |
| ☐ | ☐ | L’OIM se réserve le droit de résilier tout contrat qu’elle a conclu avec le fournisseur, avec effet immédiat et sans obligation de sa part, au cas où le fournisseur aurait déformé des faits dans la présente déclaration. |

Signature : 	_____________________________

Nom : 	Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte.

Titre :	Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte.

Date :					          Cliquer ou appuyer ici pour sélectionner une date.

## FORMULAIRE D : INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Partie 1 – Tous les fournisseurs (prospectifs et autorisés à dépenser)

Détails de l'entreprise

Ces informations devraient correspondre à l'enregistrement de l'entreprise (ou à la version traduite). Notez que seuls les caractères latins doivent être utilisés ici.

| Entreprise / Nom individuel* |  |
| --- | --- |
| Numéro de fournisseur (WAVE) |  |
| Site web de l'entreprise |  |
| Pays d'enregistrement* |  |
| Type d'organisation* | Choisissez un article. |
| Type de fournisseur* | Choisissez un article. |
| No. D'identification / d'enregistrement fiscal* |  |
| Copie du certificat d'enregistrement ? * | ☐ Oui ☐ Non |

Informations complémentaires

Si disponible, veuillez fournir les informations supplémentaires suivantes. Le cas échéant – veuillez joindre des preuves.

| Numéro UNGM |  |  | L'entreprise est-elle dirigée par des femmes? | ☐ Oui ☐ Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro UNPP |  |  | Inclusion des personnes handicapées ? | ☐ Oui ☐ Non |
| Nombre PERN |  |  | Engagé dans l'anti-racisme? | ☐ Oui ☐ Non |
|  |  |  | Accepter la CoC de l'ONU? | ☐ Oui ☐ Non |
|  |  |  | Déclaration de conformité signée?* | ☐ Oui ☐ Non |

Contacts / Utilisateurs du portail

Contact principal (contact administratif) *

| Prénom* |  |
| --- | --- |
| Nom de famille* |  |
| Adresse e-mail* |  |
| Titre du poste |  |
| Téléphone mobile (y compris le préfixe du pays) |  |
| Téléphone de bureau (incluant le préfixe du pays |  |
| Compte utilisateur pour le portail fournisseur?* | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer les factures et paiements | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – répondre aux sollicitations | ☐ Oui ☐ Non |
| Poste – gérer les POs/expéditions/etc. | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer les contrats | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer le profil et comptes utilisateurs | ☐ Oui ☐ Non |

Contacts supplémentaires/utilisateurs du portail (optionnel)

| Prénom* |  |
| --- | --- |
| Nom de famille* |  |
| Adresse e-mail* |  |
| Titre du poste |  |
| Téléphone mobile (y compris le préfixe du pays) |  |
| Téléphone de bureau (incluant le préfixe du pays |  |
| Compte utilisateur pour le portail fournisseur ?* | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer les factures et paiements | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – répondre aux sollicitations | ☐ Oui ☐ Non |
| Poste – gérer les POs/expéditions/etc. | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer les contrats | ☐ Oui ☐ Non |
| Rôle – gérer le profil et comptes utilisateurs | ☐ Oui ☐ Non |

Adresse principale

Cela sera utilisé pour les PO, paiements, soumissions.

| Pays* |  |
| --- | --- |
| Attention de |  |
| Numéro de rue et de maison* |  |
| 2e ligne d'adresse |  |
| Code postal |  |
| Ville* |  |
| Région |  |

Pays fournis à

Indiquez dans quels pays vous pouvez expédier ou dans quels services vous pouvez fournir. Si vous pouvez fournir globalement, sélectionnez « Global »

| Pays 1* |  |
| --- | --- |
| Pays 2 |  |
| Pays 3 |  |
| Pays 4 |  |
| Ou ; Mondial | ☐ Oui Non☐ |

Produits et services

Vous devez cocher au moins une catégorie – indiquez autant de catégories que votre entreprise propose

| Description | Vérifié |
| --- | --- |
| UNSPSC 53xxxxxx Vêtements et Bagages et produits de soins personnels | ☐ |
| UNSPSC 22xxxxxx Machines et accessoires de construction | ☐ |
| UNSPSC 72xxxxxx Services de construction et d'entretien des bâtiments et installations | ☐ |
| UNSPSC 12xxxxxx Produits chimiques, y compris biochimiques et matériaux gazeux | ☐ |
| UNSPSC 47xxxxxx Équipement et fournitures de nettoyage | ☐ |
| UNSPSC 25xxxxxx Véhicules commerciaux, militaires et privés ainsi que leurs accessoires et composants | ☐ |
| UNSPSC 46xxxxxx Défense et application de la loi ainsi que Sécurité et Sûreté et Fournitures | ☐ |
| UNSPSC 40xxxxxx Systèmes de distribution et conditionnement ainsi que les équipements et composants | ☐ |
| UNSPSC 52xxxxxx Appareils électroménagers et fournitures et produits électroniques grand public | ☐ |
| UNSPSC 51xxxxxx Médicaments et produits pharmaceutiques | ☐ |
| UNSPSC 82xxxxxx Services éditoriaux et Design ainsi que Graphisme et Beaux-Arts | ☐ |
| UNSPSC 86xxxxxx Services d'éducation et de formation | ☐ |
| UNSPSC 39xxxxxx Systèmes électriques et éclairage, ainsi que composants et accessoires et fournitures | ☐ |
| UNSPSC 32xxxxxx Composants et fournitures électroniques | ☐ |
| UNSPSC 81xxxxxx Services basés sur l'ingénierie et la recherche et la technologie | ☐ |
| UNSPSC 77xxxxxx Services environnementaux | ☐ |
| UNSPSC 70xxxxxx Services d'Agriculture et de Pêche ainsi que de Sylviculture et de Contrats de Faune | ☐ |
| UNSPSC 21xxxxxx Agriculture, pêche et foresterie ainsi que machines et accessoires pour la faune | ☐ |
| UNSPSC 84xxxxxx Services financiers et d'assurance | ☐ |
| UNSPSC 64xxxxxx Instruments, produits, contrats et accords financiers | ☐ |
| UNSPSC 50xxxxxx Boissons alimentaires et produits du tabac | ☐ |
| UNSPSC 15xxxxxx Carburants et additifs combustibles ainsi que lubrifiants et matériaux anti-corrosifs | ☐ |
| UNSPSC 56xxxxxx Mobilier et mobilier | ☐ |
| UNSPSC 85xxxxxx Services de santé | ☐ |
| UNSPSC 93131802 Partenaires de mise en œuvre (IP) Services de préparation et d'intervention | ☐ |
| UNSPSC 76xxxxxx Services de nettoyage industriel | ☐ |
| UNSPSC 23xxxxxx Machines et accessoires de fabrication et de transformation industrielles | ☐ |
| UNSPSC 73xxxxxx Services de production et de fabrication industrielles | ☐ |
| UNSPSC 43xxxxxx Technologies de l'information et télécommunications | ☐ |
| UNSPSC 41xxxxxx Équipements de laboratoire, de mesure, d'observation et d'essai | ☐ |
| UNSPSC 95xxxxxx Terrains, bâtiments et structures et artères | ☐ |
| UNSPSC 10xxxxxx Matériaux vivants végétaux et animaux ainsi que les accessoires et fournitures | ☐ |
| UNSPSC 80xxxxxx Services de gestion, d'affaires, juridiques et administratifs | ☐ |
| UNSPSC 31xxxxxx Composants et fournitures de fabrication | ☐ |
| UNSPSC 24xxxxxx Machines de manutention, conditionnement et stockage des matériaux ainsi que leurs accessoires et fournitures | ☐ |
| UNSPSC 42xxxxxx Équipements médicaux, accessoires et fournitures | ☐ |
| UNSPSC 11xxxxxx Minéraux, Textiles et Matériaux Végétaux et Animaux Non Comestibles | ☐ |
| UNSPSC 20xxxxxx Machines et accessoires pour l'extraction et le forage de puits | ☐ |
| UNSPSC 60xxxxxx Comédies musicales, jeux, jouets, arts plastiques et fournitures éducatives | ☐ |
| UNSPSC 92xxxxxx Défense nationale, ordre public et services de sécurité et de sûreté | ☐ |
| UNSPSC 44xxxxxx Équipements et accessoires de bureau et fournitures | ☐ |
| UNSPSC 14xxxxxx Matériaux et produits papier | ☐ |
| UNSPSC 781115xx Transport aérien de passagers | ☐ |
| UNSPSC 91xxxxxx Services personnels et domestiques | ☐ |
| UNSPSC 93xxxxxx Services de politique et d'affaires civiques | ☐ |
| UNSPSC 26xxxxxx Machines et accessoires de production et de distribution d'énergie | ☐ |
| UNSPSC 45xxxxxx Matériel et fournitures d'impression et de photographie ainsi que d'audio et de vidéo | ☐ |
| UNSPSC 83xxxxxx Services publics et services connexes au secteur public | ☐ |
| UNSPSC 55xxxxxx Produits publiés | ☐ |
| UNSPSC 13xxxxxx Résines et Rosins | ☐ |
| UNSPSC 48xxxxxx Machines et équipements et fournitures pour l'industrie de service | ☐ |
| UNSPSC 49xxxxxx Équipements et fournitures et accessoires sportifs et récréatifs | ☐ |
| UNSPSC 30xxxxxx Structures et composants et fournitures de construction et de fabrication | ☐ |
| UNSPSC 27xxxxxx Outils et machines générales | ☐ |
| UNSPSC 78xxxxxx Transport et stockage et services postaux | ☐ |
| UNSPSC 90xxxxxx Services de voyage, restauration, hébergement, événements et divertissement | ☐ |

Fournis les documents d'immatriculation de votre société pour vérification de votre enregistrement et admissibilité pour fournir les services

- Statuts notariés

- RCCM

- N° Impot

- Identification nationale

- Agrément ITPR à jour

- Enregistrement CNSS

- Enregistrement INPP

- Preuves de paiements fiscaux à jour

## FORMULAIRE E : INFORMATIONS SUR LA COENTREPRISE, LE CONSORTIUM OU L’ASSOCIATION

| Nom du soumissionnaire : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Date : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro de référence de l’appel d’offres : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |

À compléter et renvoyer avec l’offre si celle-ci est envoyée au nom d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association.

| No | Nom du partenaire et coordonnées (adresse, numéros de téléphone et de fax, courriel) | Répartition proposée des responsabilités (en %) et type de biens, de travaux et/ou de services à exécuter |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |
| 2 | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |
| 3 | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |

| Nom du partenaire principal (ayant le pouvoir d’engager la coentreprise, le consortium et l’association pendant la procédure d’appel d’offres et, dans le cas où le marché lui serait attribué, pendant l’exécution du contrat) | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |
| --- | --- |

Une copie du document indiqué ci-dessous est jointe, signée par chaque partenaire. La structure juridique probable et la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire des membres de ladite coentreprise y sont indiquées :

☐ Lettre d’intention de former une coentreprise	    OU 	 ☐ Accord de coentreprise, de consortium ou d’association

Nous confirmons par la présente que si le contrat nous est attribué, toutes les parties de la coentreprise, du consortium ou de l’association seront conjointement et solidairement responsables à l’égard de l’OIM pour l’exécution des dispositions du contrat.

| Nom du partenaire : ___________________________________ | Nom du partenaire : ___________________________________ |
| --- | --- |
| Signature : ___________________________ | Signature : ___________________________ |
| Date : ___________________________________ | Date : ___________________________________ |
| Nom du partenaire : ___________________________________ | Nom du partenaire : ___________________________________ |
| Signature : ___________________________ | Signature : ___________________________ |
| Date : ___________________________________ | Date : ___________________________________ |

## FORMULAIRE F : ADMISSIBILITÉ ET QUALIFICATIONS

| Nom du soumissionnaire : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Date : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro de référence de l’appel d’offres : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |

À compléter par chaque partenaire dans le cas de coentreprises, de consortiums ou d’associations.

Historique des contrats non exécutés

| ☐ Aucun contrat non exécuté au cours des trois dernières années |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Contrat(s) non exécuté(s) au cours des trois dernières années |  |  |  |
| Année | Partie non exécutée du contrat | Identification du contrat | Montant total du contrat (valeur actuelle en dollars É.-U.) |
|  |  | Nom du client : Adresse du client : Raison(s) de la non-exécution : |  |

Historique des litiges (y compris les litiges en cours)

| ☐ Aucun litige au cours des trois dernières années |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Historique des litiges indiqué ci-dessous |  |  |  |
| Année du litige | Montant du litige (monnaie du pays) | Identification du contrat | Montant total du contrat (monnaie du pays) |
|  |  | Nom du client : Adresse du client : Objet du litige : Partie à l’origine du litige : État du litige : Parti ayant obtenu gain de cause si le litige est résolu : |  |

Expérience préalable pertinente

Énumérer uniquement les missions similaires menées à bien au cours des cinq dernières années.

Il convient d’indiquer uniquement les missions pour lesquelles le soumissionnaire a été engagé légalement, a été employé par le client comme entreprise sous-traitante ou a été l’un des partenaires du consortium ou de la coentreprise. Les missions réalisées par les experts individuels du soumissionnaire travaillant à titre privé ou par l’intermédiaire d’autres entreprises ne peuvent pas être considérées comme une expérience pertinente du soumissionnaire, ni de ses partenaires ou sous-consultants, mais peuvent être revendiquées par les experts eux-mêmes dans leur CV. Le soumissionnaire doit être prêt à justifier l’expérience revendiquée en présentant des copies des références et documents pertinents si la demande lui en est faite.

| Nom du projet et pays où la mission a été menée à bien | Coordonnées du client et de la personne de référence | Valeur du contrat | Période d’activité et état d’avancement | Types d’activités entreprises et rôle (prestataire, sous-traitant ou membre du consortium) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Les soumissionnaires peuvent également joindre leurs propres fiches d’information sur le projet en apportant des précisions supplémentaires sur les missions ci-dessus.

☐ Déclarations de résultats satisfaisants délivrées par trois (3) clients principaux ou plus jointes au présent.

Situation financière

| Chiffre d’affaires annuel des trois dernières années | Année | Monnaie | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année | Monnaie | Montant |
|  | Année | Monnaie | Montant |
| Dernière cote de crédit (s'il y a lieu), indiquez la source et la date. | Attache l’engagement écrit de la banque, pour un montant non-inférieur à 50% de la valeur de l’offre. Si une ligne de crédit n’est pas disponible, fournir un certificat de dépôt d’espèces spécifiquement dédié au contrat ou au projet. |  |  |

| Informations financières (monnaie nationale) | Historique des trois dernières années |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|  | Informations tirées du bilan |  |  |
| Actif total |  |  |  |
| Passif total |  |  |  |
| Actif à court terme |  |  |  |
| Passif à court terme |  |  |  |
|  | Informations provenant de l’état des résultats financiers |  |  |
| Total/Revenu brut |  |  |  |
| Bénéfice brut d’exploitation |  |  |  |
| Bénéfice net |  |  |  |
| Ratio de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme) |  |  |  |

☐ Vous trouverez ci-joint des copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférentes, et compte de résultat) vérifiés et conformes aux conditions suivantes pour les années demandées ci-dessus :

  - Les documents doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la partie à la coentreprise, et non celle d’une société sœur ou d’une société mère ;

  - Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable ;

  - Les états financiers passés doivent correspondre à des périodes comptables déjà achevées et ayant fait l’objet d’une vérification. Aucune déclaration pour des périodes partielles ne sera acceptée.

## FORMULAIRE G : OFFRE TECHNIQUE

| Nom du soumissionnaire : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Date : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro de référence de l’appel d’offres : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |

La proposition du soumissionnaire doit être organisée selon le format du présent formulaire d’offre technique. Lorsqu'une exigence est présentée au soumissionnaire ou qu'il lui est demandé d'utiliser une approche spécifique, il doit non seulement déclarer son acceptation, mais aussi décrire, le cas échéant, comment il entend s'y conformer. Lorsqu'une réponse descriptive est demandée, le fait de ne pas la fournir sera considéré comme une non-réponse.

Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés

Cette section doit démontrer la réceptivité du soumissionnaire au mandat en identifiant les composantes spécifiques proposées, en répondant aux exigences, en fournissant une description détaillée des caractéristiques essentielles de rendement proposées et en démontrant comment l'approche et les méthodologies proposées satisfont ou dépassent les exigences. Tous les aspects importants doivent être abordés de manière suffisamment détaillée et les différentes composantes du projet doivent être suffisamment pondérées les unes par rapport aux autres.

1. Une description détaillée de l'approche et de la méthodologie permettant au soumissionnaire d'atteindre ou de dépasser les exigences du cadre de référence, en gardant à l'esprit l'adéquation aux conditions locales et à l'environnement du projet. Détaillez la manière dont les différents éléments de service doivent être organisés, contrôlés et fournis.

2. La méthodologie doit également inclure des détails sur les mécanismes internes d'examen technique et d'assurance qualité du Soumissionnaire y compris la gestion de la qualité ; la santé et la sécurité ; et les questions environnementales.

3. Expliquez si des travaux seront sous-traités, à qui, en quelle quantité, la raison d'être de ces travaux, les rôles des sous-traitants proposés et la façon dont chacun fonctionnera en équipe.

4. Description des mécanismes et outils de suivi et d'évaluation du rendement disponibles ; la manière dont ils doivent être adoptés et utilisés pour un besoin spécifique.

5. Plan de mise en œuvre, y compris un diagramme de Gantt ou un calendrier de projet indiquant la séquence détaillée des activités qui seront entreprises et leur calendrier correspondant.

6. L'entreprise devrait présenter une liste des principaux équipements suivants pour l'exécution des travaux. L'OIM se réserve le droit d'effectuer des visites sur place pour vérifier que tout l'équipement proposé existe et est en bon état de fonctionnement.

Le soumissionnaire devra joindre à son offre une liste des équipements disponibles accompagnée des preuves de propriété, contrats de location, accords de mise à disposition ou tout autre document justifiant leur disponibilité.

| SN | Équipement | Description, marque et âge (La liste en italique est indicative et présente les équipements pouvant répondre à ces critères) | État (neuf, bon, mauvais) | Indiquer la forme d'accès à l'équipement (possédé, loué, à louer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moyen de transport | (Camion benne basculante de 5 tonnes min, véhicules) |  |  |
| 2 | Équipements de topographie et implantation | (Niveau automatique ou laser, mire, rubans métriques, piquets et matériel d'implantation) |  |  |
| 3 | Équipements de terrassement | (Pelles, pioches, brouettes et matériel de compactage manuel pour les fouilles des fondations, fosses et puisards) |  |  |
| 4 | Équipements de bétonnage | (Bétonnière mécanique, outils de coffrage, outils de mise en œuvre et de finition du béton) |  |  |
| 5 | Équipements de menuiserie | (Scies, perceuses, rabots et outillage nécessaire aux travaux de menuiserie et d'assemblage) |  |  |
| 6 | Équipements de soudure et métallurgie | (Poste à souder, meuleuses et équipements de découpe métallique) |  |  |
| 7 | Équipements HSE - EPI | (Casques, bottes de sécurité, gilets réfléchissants, gants, lunettes de protection, extincteur et trousse de premiers secours) |  |  |

Structure de gestion et personnel clé

Décrire l'approche globale de gestion de la planification et de la mise en œuvre du projet. Incluez des détails sur les membres clés du personnel, y compris leur nom et leur nationalité, le poste qu'ils occuperont et leur rôle conformément aux termes de référence. Inclure un organigramme pour la gestion du projet décrivant la relation entre les postes clés et les désignations. Fournir une feuille de calcul pour montrer les activités de chaque personnel et le temps alloué à son implication.

Le personnel clé qui sera évalué pour ce contrat est indiqué dans le tableau ci-dessous.

|  | Lieu affecté | Position | Nom du personnel proposé | Qualifications | Années d'exp. pertinentes | Nombre d'années d'expérience dans le poste proposé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Directeur du projet |  |  |  |  |
| 2 |  | Ingénieur chef de chantier |  |  |  |  |
| 3 |  | Ingénieur hydraulique |  |  |  |  |
| 4 |  | Expert sauvegarde Environnementale et sociale |  |  |  |  |

Pour chacun des membres clés du personnel, fournir : le CV, les diplômes et les attestations des services rendus.

## FORMULAIRE H : BARÈME DE PRIX

| Nom du soumissionnaire : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. | Date : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir une date. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro de référence de l’appel d’offres : | Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte. |  |  |

Les soumissionnaires rempliront les formulaires de bordereau de prix conformément aux instructions indiquées.

Soumettre une copie signée dans PDF et une copie dans Excel.

Devise de la proposition : Dollars Américain.

Lien de téléchargement :  Lien d'ici pour le devis en Excel

Je soussigné(e) certifie que je suis dûment habilité(e) par l’OIM à signer cette offre et à engager Cliquer ou appuyer ici pour saisir le texte si l’Organisation l’accepte :

Nom	: _____________________________________________________________

Titre	: _____________________________________________________________

Date	: _____________________________________________________________

Signature	: _____________________________________________________________

## FORMULAIRE I : GARANTIE D’OFFRE

1	Le garant indiquera un montant correspondant à celui du paiement anticipé et libellé soit dans la monnaie du paiement anticipé indiquée dans le contrat, soit dans une monnaie convertible acceptée par l’OIM.

Le présent formulaire doit impérativement être rempli et signé par chaque fournisseur qui soumet un devis.